中国研究生电子设计竞赛

技术论文撰写分工与项目完善建议

面向煤矿安全规程审查与现场风险研判的
多智能体系统

建议副标题：云边协同 · 工具增强 · 人机闭环

| 项目 | 建议填写内容 |
| --- | --- |
| 参赛单位 | ____________________________ |
| 团队成员 | 成员A（统稿/智能体） 成员B（RAG/实验） 成员C（端侧/系统） |
| 指导教师 | ____________________________ |
| 编制日期 | 2026年6月 |

摘  要

本安排依据当前仓库最新 v9 实现和研电赛技术论文常用结构制定。项目已形成“结构保持型文档切分—本地混合检索—多链并行审查—确定性数值核验—争议升级—主智能体裁决—人工反馈—Word 改写—标注飞轮”的闭环。论文撰写不按平均字数切分，而按技术所有权、实验责任和证据材料划分；每位成员既负责章节，也负责对应代码、图表和演示验收。

比赛前建议将微信小程序定位为移动交互入口，并增加真实嵌入式传感终端，组成“嵌入式采集节点—微信小程序—企业本地服务器”的云边协同原型。仅有微信小程序不能充分支撑“嵌入式平台”表述。

关键词：煤矿安全；多智能体；检索增强生成；工具调用；微信小程序；嵌入式平台；人机闭环

论文主线建议 • 作业前：审查作业规程，定位不合规内容并生成可追溯修改建议。 • 作业中：现场人员通过小程序提交语音、图片和传感数据，智能体追问并调用工具研判风险。 • 作业后：人工裁决与现场处置结果沉淀为高质量标注，持续改进检索和审查策略。

# 第一章 当前项目核验与参赛定位

## 1.1 当前仓库已实现能力

| 能力 | 已确认实现 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| 结构化切分 | 规则文档与待审文档分版本切分，保留章节、父级上下文和来源映射。 | chapter_based_chunking_v6.py；pending_doc_chunking_v9.py |
| 本地检索 | BGE-M3 Dense + Learned Sparse，RRF 融合并由 bge-reranker-v2-m3 重排；内容哈希缓存。 | hybrid_rag_review_v9.py |
| 并行审查 | 合规链、错别字链、文档级重复链并行；chunk 级并发。 | hybrid_rag_review_v9.py |
| 工具增强 | LLM 抽取数值关系，代码执行单位归一化、阈值方向比较和反向漏报核验。 | numeric_compare.py |
| 自主升级 | 分歧、数值冲突、低置信、异常和反向核验项进入 SQLite 升级队列。 | review_queue.py；main_agent_v9.py |
| 主智能体 | 可调用审查、检索、数值比较、队列裁决等工具，并将裁决沉淀为标注。 | main_agent_v9.py |
| Web 闭环 | SSE 实时推送问题；人工接受/驳回/改写；主智能体改写 Word 工作副本。 | v9_worker.py；v9_review.py；Review/index.jsx |
| 数据飞轮 | 人工反馈作为最高优先级标注，可导出扩充黄金集。 | review_queue.py；v9_review.py |

## 1.2 参赛作品建议定位

建议将作品定位为“面向煤矿安全规程审查与现场风险研判的云边协同多智能体系统”。不要只描述为文档审核工具，也不要把文档审查与硬件做成两个无关演示。二者应通过同一安全知识库、同一任务编排智能体和同一反馈飞轮连接起来。

赛题要点与项目对应关系 • 任务理解：主智能体识别“文档审查、数值核验、现场问答、风险处置”等任务并选择流程。 • 工具调用：调用本地检索、数值比较、文档定位改写、传感器读取和告警工具。 • 自主决策：低风险自动答复，存在分歧或高风险时主动追问、升级人工并生成处置建议。 • 电子信息系统：FastAPI、SQLite 队列、SSE、Word 适配器、小程序与设备通信共同构成工程系统。 • 嵌入式平台：真实传感节点或边缘终端负责数据采集、离线缓存和告警；小程序仅作为移动交互入口。

## 1.3 论文中必须如实表述的边界

| 边界类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 可直接写入“已实现” | v9 审查引擎、BGE 本地检索、数值核验工具、升级队列、主智能体、人工反馈、Word 改写、数据飞轮。 |
| 完成后再写入“已实现” | 微信小程序、语音/图片多模态输入、传感器采集、现场风险对话、真实嵌入式终端。 |
| 不得表述为“完全本地” | 当前检索模型本地运行，但审查与改写使用 DashScope qwen-plus；应写成“本地检索 + 企业/云端大模型”。 |
| 不得回避的限制 | worker 当前单文档串行；矿井类型索引缓存存在切换限制；复杂 Word 排版与连续编辑定位仍需增强。 |

# 第二章 三人论文撰写总分工

## 2.1 分工原则

原则一：一人统稿但不包办。成员A掌握全文论证与术语一致性，成员B、C对自己章节的事实和实验负责。

原则二：章节、图表、代码证据、实验数据绑定到同一负责人，避免出现“文字写完但没有图和数据”的情况。

原则三：每个核心创新至少有一个对照实验或系统验收；所有截图、指标和结论必须能够从当前代码或完成后的新模块复现。

## 2.2 三人角色与总交付物

| 角色 | 技术主责 | 论文主责 | 必须提交的图表 | 最终验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员A 统稿/智能体 | 项目总架构、任务理解、工具调用、自主决策、人机协同闭环 | 摘要；第1、2章；第3章总架构；第5章智能体流程；第7章；成果价值 | 系统总架构图、主智能体状态机图、端到端闭环图、创新点对照表 | 全文术语/编号/引用一致；整合终稿与答辩叙事 |
| 成员B RAG/算法实验 | 结构化切分、本地混合检索、重排、数值核验、黄金集与评价 | 第3章检索与工具；第4章算法原理；第6章算法实验 | 切分示意图、检索漏斗图、三版指标表、数值核验对照表、消融实验 | 所有指标脚本、数据口径、复现实验记录 |
| 成员C 端侧/系统工程 | FastAPI/worker/前端、Word 定位改写、微信小程序、嵌入式终端、系统测试 | 第3章端云方案；第4章硬件；第5章软件实现；第6章系统测试 | 部署图、硬件框图、电路/接线图、小程序流程图、页面截图、时延表 | 完成移动端与嵌入式演示闭环；整理演示视频素材 |

# 第三章 按参考论文结构划分章节

下表沿用参考论文的“研究背景—难点创新—方案设计—原理硬件—软件流程—系统测试—总结—成果价值”组织方式。主笔负责首稿，协作人负责提供本专业证据，成员A负责最终统稿。

| 章节 | 主笔 | 协作 | 写作与证据要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摘要、关键词 | 成员A | 成员B、C | 一句话场景、三项核心创新、系统闭环、关键实验结果；最后撰写。 |
| 第一章 研究背景和意义 | 成员A | 成员C | 煤矿规程审查痛点、现场安全问答痛点、现有方案不足、作品价值。 |
| 第二章 作品难点与创新 | 成员A | 成员B、C | 长文档跨条款审查、数值方向判断、低置信升级、端侧弱网；对应四项创新。 |
| 第三章 方案论证与设计 | 成员A | 成员B、C | 总体架构与任务闭环；B写 RAG/工具方案；C写小程序和嵌入式方案。 |
| 第四章 原理分析及硬件电路图 | 成员C | 成员B | 嵌入式采集节点、电源/传感器/通信；B补充 BGE、RRF、重排和数值核验原理。 |
| 第五章 软件设计与流程 | 成员C | 成员A、B | Web/worker/SQLite/SSE/Word 改写；小程序；主智能体 ReAct/升级流程；数据飞轮。 |
| 第六章 系统测试与分析 | 成员B | 成员A、C | B负责算法指标；A负责智能体与人工闭环；C负责端侧通信、时延、稳定性和端到端演示。 |
| 第七章 总结 | 成员A | 成员B、C | 总结已实现能力、实验结论、限制和下一步。 |
| 研究成果及应用价值 | 成员A | 全员 | 工程成果、可迁移价值、应用边界、知识产权/软著/论文/竞赛材料。 |
| 参考文献与附录 | 成员B | 成员A、C | B统一文献格式；附录放接口、硬件清单、实验配置和复现说明。 |

## 3.1 成员A详细任务：统稿与主智能体

| 编号 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 确定题目、摘要、关键词和统一术语表 | 题目不夸大“全本地/嵌入式/多模态”；全文统一使用 v9 真实能力。 |
| A-2 | 绘制系统总架构与业务闭环 | 展示作业前审查、作业中研判、作业后飞轮，以及主智能体如何路由任务。 |
| A-3 | 写任务理解、工具调用、自主决策机制 | 基于 main_agent_v9.py 和升级队列，补齐现场对话决策流程后再写。 |
| A-4 | 设计智能体实验 | 对比无工具、仅 LLM、LLM+数值工具、LLM+升级/人工四种设置。 |
| A-5 | 统稿与答辩主线 | 统一图号、表号、引用、创新点和结论；准备 3 分钟系统故事线。 |

## 3.2 成员B详细任务：RAG、工具与实验

| 编号 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| B-1 | 写结构保持型切分与检索方案 | 说明章节上下文、父子结构、父块保底+片段查询补充、矿井适用性过滤。 |
| B-2 | 写 BGE-M3 + RRF + reranker 原理 | 给出检索流程、关键参数、缓存机制和本地部署意义。 |
| B-3 | 写“LLM抽取、代码比较”数值工具 | 用方向语义、单位归一化、反向核验案例解释为什么优于纯 LLM。 |
| B-4 | 建立统一黄金集与实验口径 | 不能继续用各版本自身候选池直接做排行榜；统一证据组后再比较。 |
| B-5 | 完成算法实验和误差分析 | 至少报告 Hit/Recall/NDCG、问题级 P/R/F1、数值判断准确率、漏报/误报案例。 |

## 3.3 成员C详细任务：系统、移动端与嵌入式

| 编号 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| C-1 | 完善 v9 Web 闭环 | 上传、SSE 实时问题、定位高亮、接受/驳回/改写、下载文档、飞轮查看稳定可演示。 |
| C-2 | 开发微信小程序 | 支持任务创建、语音/文字/图片上报、追问对话、风险卡片、人工确认和历史记录。 |
| C-3 | 增加真实嵌入式采集节点 | 建议 ESP32-S3 + 温湿度/气体模拟量/蜂鸣器或同类器件；小程序通过 BLE/Wi-Fi 获取数据。 |
| C-4 | 实现现场风险工具接口 | 主智能体可调用 get_sensor_reading、get_rule_evidence、raise_alarm、create_record 等工具。 |
| C-5 | 完成工程测试 | 报告端到端时延、弱网/断网缓存、重连、连续任务、编辑成功率和资源占用。 |

# 第四章 必须准备的图、表、实验与材料

## 4.1 建议图件清单

| 编号 | 图件 | 负责人 | 必须表达的信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图1 | 系统总体架构图 | 成员A | 嵌入式节点—小程序—API/队列—主智能体—审查工具—知识库—反馈飞轮。 |
| 图2 | 端到端业务闭环图 | 成员A | 作业前、作业中、作业后形成连续安全闭环。 |
| 图3 | 结构保持型切分示意图 | 成员B | 标题层级、父上下文、规则块与待审块映射。 |
| 图4 | 混合检索与多查询流程图 | 成员B | 父块查询、片段查询、Dense/Sparse、RRF、重排、去重。 |
| 图5 | 数值核验工具流程图 | 成员B | LLM 抽取—代码归一化—方向比较—反向漏报核验—升级。 |
| 图6 | 主智能体与升级队列状态图 | 成员A | 自动裁决、主动追问、人工升级、dead-letter。 |
| 图7 | 嵌入式终端硬件框图与接线图 | 成员C | 传感器、MCU、电源、通信、告警。 |
| 图8 | 微信小程序页面与交互流程 | 成员C | 现场上报、追问、风险卡、确认、历史记录。 |
| 图9 | Web 审查与 Word 改写截图 | 成员C | 问题定位、人工反馈、改写后文档与下载。 |
| 图10 | 数据飞轮与持续评估流程 | 成员A/B | 人工标注导出、黄金集、指标回归、版本更新。 |

## 4.2 建议实验矩阵

| 实验 | 对照设置 | 核心指标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 检索对比 | 旧混合检索 / 父块 BGE / 父块+片段双通道 | Hit@K、Recall@K、MRR、NDCG、覆盖率 | 成员B |
| E2 数值核验 | 纯 LLM / LLM+正向工具 / LLM+正反向工具 | 准确率、漏报率、方向误判率 | 成员B |
| E3 智能体消融 | 无升级 / 自动升级 / 自动升级+人工 | 最终问题 P/R/F1、人工介入率、平均步骤数 | 成员A/B |
| E4 Word 改写 | 段落、表格、多处同文、连续编辑、复杂文档 | 定位成功率、改写成功率、格式保持率 | 成员C |
| E5 端侧链路 | 在线、弱网、断网缓存、重连 | 上报时延、成功率、恢复时间、设备资源占用 | 成员C |
| E6 完整演示 | 规程审查→现场上报→智能体追问→工具研判→人工确认→飞轮 | 端到端时延、流程完成率、可追溯记录 | 全员 |

## 4.3 当前可用的实验事实与使用限制

现有三版检索对比记录显示，当前 BGE-M3 证据组版在 50 个案例中有 43 个案例出现 useful 证据，覆盖率为 86%；但其 MRR、Hit@1 和 NDCG@15 并不占优。该结果可以用于说明“覆盖率提升与前排排序仍需同时优化”，不能直接宣称 BGE 版全面优于旧版。

当前不同检索版本使用各自候选池中的人工标签，黄金集并非严格同源。正式论文应先建立独立统一证据组黄金集，再给出模型排行榜；否则需要在表注中明确其仅用于候选覆盖和排序诊断。

# 第五章 下一步完善项目的优先级建议

## 5.1 P0：比赛主线必须补齐

| 编号 | 任务 | 实施要点 | 负责人 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 小程序 + 真实嵌入式节点 | 把小程序作为人机交互入口，把 ESP32-S3/同类设备作为采集与告警平台。完成“设备数据进入智能体决策”的真实闭环。 | 成员C | 可现场演示 |
| P0-2 | 现场风险对话智能体 | 增加任务分类、主动追问、传感器读取、法规检索、风险分级、告警/升级工具。复用现有主智能体与队列设计。 | 成员A/C | 满足赛题任务理解/工具调用/自主决策 |
| P0-3 | 统一黄金集与端到端评测 | 固定同一批待审内容和证据组，补齐问题级审查指标、数值工具指标和系统指标。 | 成员B | 论文核心数据可信 |
| P0-4 | 形成完整演示脚本 | 准备一条清晰场景：规程中阈值错误→审查发现→人工确认改写→现场设备上报异常→智能体追问并告警→记录进入飞轮。 | 全员 | 答辩故事完整 |

## 5.2 P1：工程质量与可信度

| 编号 | 任务 | 原因与做法 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 按矿井类型维护独立索引 | 当前 worker 启动时按 non_outburst 建索引并缓存，任务中切换 mine_type 不会真正重建专用索引。 |
| P1-2 | 多任务并发与资源隔离 | 当前 worker 单文档串行；增加多 worker、GPU 检索批处理和任务级限流。 |
| P1-3 | 稳定 Word 定位协议 | 连续编辑后 block index 可能漂移；建议引入稳定段落 ID/书签、原文哈希和版本号，复杂表格单独处理。 |
| P1-4 | 可追溯审查证据 | 每条问题保存法规来源、检索分数、工具结论、智能体步骤、人工裁决和最终改写。 |
| P1-5 | 安全与权限 | 增加用户/任务归属、文件类型与大小校验、审计日志、密钥隔离和接口访问控制。 |
| P1-6 | 前端性能 | 当前构建产物主 JS 约 1.9 MB；使用路由懒加载和代码分包，提升移动端加载体验。 |

## 5.3 P2：加分项与后续扩展

P2-1：增加语音转写、现场照片识别和多轮追问，形成真正的多模态现场助手。

P2-2：把高频风险规则和轻量分类模型下沉到边缘侧，断网时仍能做基础阈值告警与任务缓存。

P2-3：增加规则版本管理、法规更新影响分析和历史规程回溯，强化工程应用价值。

P2-4：围绕结构保持型切分、数值工具核验、升级飞轮申请软著/专利或形成论文成果。

## 5.4 最小可行嵌入式方案

| 组成 | 建议实现 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式采集节点 | ESP32-S3 或同类 MCU 开发板；温湿度传感器；可燃气体/甲烷模拟量模块（比赛原型）；蜂鸣器/LED；电池供电。 | 体现真实嵌入式数据采集、边缘阈值告警和通信。 |
| 移动交互入口 | 微信小程序：语音/文字/图片上报，BLE/Wi-Fi 读取设备数据，显示风险卡片并确认处置。 | 适合展示，不应单独称为嵌入式平台。 |
| 智能服务端 | 现有 FastAPI + SQLite 队列 + v9 worker + 主智能体 + 本地 BGE 检索。 | 最大程度复用当前成果。 |
| 演示通信 | 比赛现场使用 BLE 或局域网；论文中将矿井生产部署表述为需接入矿用通信网络和防爆/本安设备。 | 避免把竞赛原型误写成可直接下井产品。 |

# 第六章 协作节奏与验收机制

## 6.1 建议十日冲刺节奏

| 时间 | 主要任务 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 冻结题目、主线、术语和论文目录；确定嵌入式器件。 | A主责，全员确认 |
| D2-D3 | C完成小程序骨架和设备通信；B冻结统一实验集；A完成架构图与第一、二章。 | 并行推进 |
| D4-D5 | 接通现场风险工具；完成主要算法实验；补齐第三至第五章首稿。 | 各自技术主责 |
| D6 | 完整演示联调；记录失败案例、时延、截图和视频。 | 全员 |
| D7-D8 | 完成第六章实验分析；补齐硬件图、流程图、表格和引用。 | B/C主责，A统稿 |
| D9 | 交叉审稿：事实、指标、格式、图表编号、创新点逐项核验。 | A审B、B审C、C审A |
| D10 | 终稿、答辩 PPT、演示视频与故障兜底方案。 | 全员 |

## 6.2 每日交付与交叉审稿

每日提交：新增代码、可复现命令、实验结果 JSON/CSV、论文新增段落、图表源文件、问题清单。

成员A检查：是否回答赛题、是否体现任务理解/工具调用/自主决策、是否存在夸大表述。

成员B检查：指标口径、对照公平性、实验可复现性、结论是否由数据支持。

成员C检查：系统链路能否真实运行、截图与当前界面一致、嵌入式与移动端是否能现场演示。

## 6.3 最终验收清单

| 类别 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 论文 | 参考论文式章节完整；图表编号连续；每项创新均有原理、实现、实验和限制。 |
| 系统 | Web 审查闭环稳定；小程序与嵌入式数据真实接通；完整场景可连续演示。 |
| 实验 | 统一黄金集；算法、智能体、Word 改写、端侧链路和端到端测试均有记录。 |
| 材料 | 架构图、流程图、硬件图、页面截图、演示视频、复现说明、代码版本号齐全。 |
| 表述 | 不把小程序单独称为嵌入式；不把 DashScope 推理称为完全本地；明确原型与生产部署边界。 |

# 第七章 结论

当前 v9 已具备较强的参赛基础，真正有辨识度的创新不是简单叠加多个智能体，而是将本地混合检索、确定性数值工具、争议升级、人工裁决、Word 改写和标注飞轮组织成可信闭环。下一步应优先补齐现场风险对话与真实嵌入式节点，并用统一黄金集和端到端实验把系统能力量化。

三人分工必须以“技术模块—论文章节—图表实验—演示验收”四项绑定为原则。成员A保证论证和智能体主线，成员B保证算法与指标可信，成员C保证移动端、嵌入式和工程闭环可运行。这样既能降低重复劳动，也能让答辩时每位成员都能对自己负责的技术给出可验证证据。